**项目章程**

1.项目名称

HouseHunter

2.项目经理

闫昆

3.项目背景

外出旅游，在选择住宿地时，我们往往担心快捷酒店的品质，又咋舌于高档宾馆的价位，也不想投靠亲友给人添麻烦；在一些较为偏远的景点游玩后，因为距离和交通的限制，想要返回酒店往往需要耗费较多的时间，这时候选择当地的民宿往往可以节省很多本就不充裕的假期时间；选择民宿，身处居民区可以领略当地的风土人情，即使身在异乡，也可以得宾至如归的温暖，入乡随俗的交流；很多景点附近的民宿房主，往往需要自己去景点外等候，招揽游客入住，耗费时间效率低。

4.项目目标

为一些旅游爱好者提供尽可能心仪的旅游落脚点以及广大学生提供性价比最高的旅游住处的平台，使广大旅客在外住宿也能感受到家的温暖和舒适。

5.项目范围

商家支持：入住平台，提供特色优秀民宿，订单处理，提供地址，查看历史数据。

旅游住宿者支持：民宿查询及浏览，下单，与商家联系，评价，个人中心。

公共功能：广告推荐一些旅游胜地，特定活动，民宿推荐，民宿评分

管理员功能：商家审核，广告管理，活动安排，分析数据。

6.进度

2020.3月：组建核心团队和成员分工，确定产品的定位和产品范围

2020.4月：产品需求细化，产品设计细化

2020.5月：组建产品建设团队，进入建设期

2020.6月：产品进入测试阶段

7.交付成果

达到需求的可运行程序及源代码

需求说明书，产品说明书，设计文档，测试报告等

项目章程，进度计划，预算文档，人力资源计划，风险登记册，验收报告等

8.签字：